Plano de Projeto – Cronograma

*PlantHere*

Versão 1.0

Aluno: Gabriel Lourenço de Morais

**Sumário**

[1. Cronograma Ajustado 3](#_Toc489917460)

[1.1 Semana 1: 07/08 a 13/08 3](#_Toc489917461)

[1.2 Semana 2: 14/08 a 20/08 3](#_Toc489917462)

[1.3 Semana 3: 21/08 a 27/08 3](#_Toc489917463)

[1.4 Semana 4: 28/08 a 03/09 3](#_Toc489917464)

[1.5 Semana 5: 04/09 a 10/09 3](#_Toc489917465)

[1.6 Semana 6: Entrega final 3](#_Toc489917466)

# Cronograma Ajustado

O calendário entregue junto com o documento de interface previa apenas 5 semanas para a entrega do projeto. Porém, devido à falta de tempo, a execução do projeto começará a ser seguida baseada no novo cronograma apresentado abaixo. É importante notar que o cronograma original não foi drasticamente alterado, apenas as semanas foram postergadas para as descritas abaixo.

## Semana 1: 07/08 a 13/08

* Adaptação do CRUD feito para o projeto;
* Criação das tabelas no Banco de Dados;
* Novas telas de cadastro;

## Semana 2: 14/08 a 20/08

* Adaptação das telas com *Bootstrap*;
* Criação da tela Home;
* Implementação de um sistema de *Login/Logout*;
* Criação do cadastro de marcações;

## Semana 3: 21/08 a 27/08

* Criação do algoritmo para marcar pontos no mapa;
* Pesquisa por API’s de relevo, clima e vegetação;

## Semana 4: 28/08 a 03/09

* Pesquisa e implementação de um algoritmo recomendador de culturas;
* Criação do Banco de Dados de plantações

## Semana 5: 04/09 a 10/09

* Testes e validações

## Semana 6: Entrega final

* Atualizações na interface;
* Preparar página do *Crownfunding*;
* Preparar campanha de divulgação do site;